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	N
п/п
	Наименования видов работ и объектов
	Сроки выполнения работ
	Общая стоимость объекта
(тыс. руб.)
	Бюджетные ассигнования
	Ввод в действие

	
	
	
	
	2025 год (тыс. рублей)
	2026 год
(тыс. рублей)
	2027 год
(тыс. рублей)
	

	
	
	
	
	Всего
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	средства республиканского бюджета КБР
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км
	п. м
	год

	I. РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (КБР)

	1.
	Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу км 15 - км - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (2 пусковой комплекс, км 39 + 108 - км 64 + 770)
	2022 - 2026
	1474495,44859
	545615,06184
	0,0
	545615,06184
	623706,20875
	0,0
	25,057
	-
	2026

	2.
	Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу с мостом через р. Чаты-Су (2-й пусковой комплекс км 39 + 108 - км 64 + 770), мостов через: р. Кекташ на км 45 + 910, р. Чегем на км 40 + 879
	2024 - 2025
	77482,09220
	61985,67376
	0,0
	61985,67376
	0,0
	0,0
	-
	48,2
	2025

	Итого по разделу I:
	
	
	607600,73560
	0,0
	607600,73560
	623706,20875
	0,0
	25,057
	48,2
	

	II. РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ ВНЕ РАМОК РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (КБР)

	1.
	Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (2-й пусковой комплекс км 39 + 108 - км 64 + 770), мостов через: р. Чегем на км 59 + 356, р. Булунгусу на км 63 + 848, р. Джылгусу на км 58 + 595, р. Чегем на км 55 + 993, р. Абардансу на км 52 + 965
	2024 - 2025
	195628,51530
	78251,40612
	0,0
	78251,40612
	0,0
	0,0
	-
	112,13
	2025

	2.
	Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу с мостом через р. Чаты-Су (2-й пусковой комплекс км 39 + 108 - км 64 + 770), мостов через: р. Джунгу-Су на км 46 + 907, р. Чегем на км 51 + 325
	2024 - 2025
	121641,06205
	100962,08150
	0,0
	100962,08150
	0,0
	0,0
	-
	54,20
	2025

	Итого по разделу II:
	
	
	179213,48762
	0,00000
	179213,48762
	0,0
	0,0
	-
	166,33
	

	III. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (КБР)

	1.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги I Лескен - В. Лескен - Ташлы-Тала - Хазнидон км 16 + 400 - км 19 + 460
	2025
	111159,30720
	111159,30720
	0,0
	111159,30720
	0,0
	0,0
	3,060
	-
	2025

	2.
	Капитальный ремонт автодороги Дейское - В. Акбаш - Терекское км 0 + 000 - 4 + 070 (с.п. Дейское)
	2024 - 2025
	161643,25000
	119436,28317
	96483,67264
	22952,61053
	0,0
	0,0
	4,070
	-
	2025

	3.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к кладбищу в с. Сармаково
	2025
	17622,29669
	17622,29669
	0,0
	17622,29669
	0,0
	0,0
	1,375
	-
	2025

	4.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Дейское - Н. Курп - гр. с РСО "Алания" к с. В. Курп и Н. Курп км 13 + 400 - км 17 + 400, км 28 + 450 - км 29 + 296
	2025
	151693,89779
	151693,89779
	0,0
	151693,89779
	0,0
	0,0
	4,846
	
	2025

	5.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Объездная дорога с. Каменка
	2025
	80000,00000
	80000,00000
	0,0
	80000,00000
	0,0
	0,0
	1,828
	
	2025

	Итого по разделу III:
	
	
	479911,78485
	96483,67264
	383428,11221
	0,0
	0,0
	15,179
	-
	

	IV. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ ВНЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (КБР)

	1
	Капитальный ремонт моста ч/з р. Терек на км 2 + 610 автомобильной дороги Майский - Урожайное - граница с РСО-Алания (мост Джулат)
	2024 - 2025
	502903,51005
	356505,43592
	0,0
	356505,43592
	0,0
	0,0
	-
	161,50
	2025

	2
	Капитальный ремонт моста ч/з р. Чегем на км 38 + 710 автомобильной дороги Чегем II - Булунгу
	2025 - 2027
	83210,03000
	24963,09000
	0,0
	24963,09000
	58246,94000
	24963,09000
	-
	22,60
	2027

	3
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Прохладный - Эльхотово км 52 + 800 - 53 + 020. Устройство пункта весового и габаритного контроля транспортных средств
	2024 - 2025
	86952,43232
	59818,91192
	0,0
	59818,91192
	0,0
	0,0
	-
	-
	2025

	4
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/м "Кавказ" к Баксану км 0 + 000 - км 3 + 295
	2024 - 2025
	257000,00000
	349,78793
	0,0
	349,78793
	0,0
	0,00000
	3,326
	-
	2025

	5
	Капитальный ремонт автодороги Куба - Псыхурей - Крем-Константиновка км 18 + 016 - км 20 + 822 (с.п. Крем-Константиновское)
	2025
	150000,00000
	150000,00000
	0,0
	150000,00000
	0,0
	0,0
	2,806
	-
	2025

	6
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Баксан - Карагач км 22 + 501 - км 23 + 541
	2025
	43000,00000
	43000,00000
	0,0
	43000,00000
	0,0
	0,0
	1,037
	
	2025

	Итого по разделу IV:
	
	
	634637,22577
	0,0
	634637,22577
	58246,94000
	24963,09000
	7,169
	184,10
	

	V. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (КБР)

	1.
	Ремонт автомобильной дороги Малка - ур. Ингушли км 0 + 000 - км 8 + 100
	2025
	250490,52332
	250490,52332
	247985,61809
	2504,90523
	0,0
	0,0
	8,100
	-
	2025

	2.
	Ремонт автомобильной дороги Новопавловск - Прохладный - Моздок км 22 + 350 - км 28 + 800
	2025
	222577,42666
	222577,42666
	220351,65239
	2225,77427
	0,0
	0,0
	6,450
	-
	2025

	3.
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Подъезд от а/д Нальчик - Нарткала к с. Шитхала км 0 + 010 - км 0 + 700
	2025
	5090,39241
	5090,39241
	0,0
	5090,39241
	0,0
	0,0
	0,690
	-
	2025

	4.
	Ремонт автомобильной дороги Морзох - Шитхала км 0 + 000 - км 6 + 250
	2025
	120715,17584
	120715,17584
	119508,02408
	1207,15176
	0,0
	0,0
	6,225
	-
	2025

	5.
	Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек - Жемтала - Сукан-Су км 10 + 925 - км 16 + 943
	2025
	102968,91000
	102968,91000
	101939,22090
	1029,68910
	0,0
	0,0
	6,018
	-
	2025

	6.
	Ремонт автомобильной дороги Подъезд к кладбищу в г. Нальчике (от ул. Комарова)
	2025
	5808,87913
	5808,87913
	0,0
	5808,87913
	0,0
	0,0
	0,279
	-
	2025

	7.
	Ремонт автомобильной дороги Подъезд к кладбищу в с. В. Аул
	2025
	11946,55685
	11946,55685
	0,0
	11946,55685
	0,0
	0,0
	0,377
	-
	2025

	8.
	Ремонт автомобильной дороги Александровская - Озрек км 0 + 000 - км 1 + 960
	2025
	57253,07988
	57253,07988
	0,0
	57253,07988
	0,0
	0,0
	1,960
	-
	2025

	9.
	Ремонт автомобильной дороги Нальчик - Майский км 35 + 882 - км 39 + 513
	2025
	252063,89159
	252063,89159
	0,0
	252063,89159
	0,0
	0,0
	3,576
	
	2025

	Итого по разделу V:
	
	
	1028914,83568
	689784,51546
	339130,32022
	0,0
	0,0
	33,675
	-
	

	VI. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ ВНЕ РАМОК РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (КБР)

	1.
	Ремонт просадочных участков на автомобильной дороге Чегем II - Булунгу км 15 + 540 - км 15 + 620, км 16 + 680 - км 16 + 810, км 17 + 340 - км 17 + 460, км 19 + 340 - км 19 + 415
	2025
	7000,00000
	7000,00000
	0,0
	7000,00000
	0,0
	0,0
	0,405
	
	2025

	2.
	Ремонт просадочных участков на автомобильной дороге В. Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау на протяжении км 12 + 625 - км 12 + 655, км 13 + 140 - км 13 + 700, км 14 + 750 - км 14 + 800, км 15 + 110 - км 15 + 160, км 16 + 530 - км 16 + 720, км 17 + 750 - км 17 + 780, км 18 + 360 - км 18 + 550, км 18 + 700 - км 18 + 740, км 19 + 650 - км 19 + 710, км 19 + 520 - км 19 + 560
	2025
	10000,00000
	10000,00000
	0,0
	10000,00000
	0,0
	0,0
	1,24
	
	2025

	Итого по разделу VI:
	
	
	17000,00000
	0,0
	17000,00000
	0,0
	0,0
	1,645
	-
	

	VII. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО КОНТРАКТАМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (КЖЦ) В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (КБР)

	1.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО - Алания км 20 + 200 - 26 + 060 с последующим содержанием в течение 2025 - 2028 годов
	2025 - 2028
	282869,64800
	282869,64800
	254597,95152
	28271,69648
	0,00000
	0,00000
	5,860
	-
	2025

	2.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус к нейтринной обсерватории км 0 + 000 - км 1 + 540 с последующим содержанием в течение 2025 - 2028 годов (п. Нейтрино)
	2025 - 2028
	43094,65501
	42281,03731
	41792,06038
	422,14202
	0,0
	0,0
	1,54
	-
	2025

	Итого по разделу VII:
	
	
	325083,85040
	296390,01190
	28693,83850
	0,0
	0,0
	7,400
	-
	

	VII-1. НОРМАТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В РАМКАХ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (КЖЦ) ВНЕ РАМОК РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (КБР)

	1.
	Нормативное содержание объектов реконструкции, капитального ремонта в рамках КЖЦ в течение 2021 - 2027 годов
	
	
	2432,25795
	0,0
	2432,25795
	2814,07824
	2024,63049
	-
	-
	

	
	Итого по разделу VII-1:
	
	
	2432,25795
	0,0
	2432,25795
	2814,07824
	2024,63049
	
	
	

	VIII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (КБР)

	1.
	Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами
	2025
	0,0
	9746,00000
	0,0
	9746,00000
	10000,00000
	10000,00000
	-
	-
	2025

	2.
	Установка недостающих и замена существующих автопавильонов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
	2025
	0,0
	19993,91000
	0,0
	19993,91000
	0,0
	0,0
	-
	-
	2025

	Итого по разделу VIII:
	
	
	29739,91000
	0,0
	29739,91000
	10000,00000
	10000,00000
	-
	-
	




