Информация
о реализации мероприятий госпрограммы Кабардино-Балкарской Республики 
 «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»
в 2020 году

Государственная программа КБР «Развитие транспортной системы
в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – госпрограмма) утверждена постановлением Правительства КБР от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП.
В госпрограмму внесены изменения в следующих редакциях постановлений Правительства КБР:
от 08.07.2014 № 146-ПП, от 16.09.2014 № 212-ПП, от 15.06.2015 № 120-ПП,
от 07.08.2015 № 180-ПП, от 31.08.2015 № 203-ПП, от 27.11.2015 № 277-ПП,
от 29.03.2016 № 42-ПП, от 15.12.2016 № 221-ПП, от 27.12.2016 № 241-ПП,
от 18.04.2017 № 66-ПП, от 23.06.2017 № 124-ПП, от 03.08.2017 № 141-ПП,
от 09.08.2018 № 155-ПП, от 12.03.2019 № 34-ПП, от 19.09.2019 № 164-ПП,
от 26.03.2020 № 56-ПП, от 17.08.2020 № 178-ПП).
Изменения внесены в связи:
с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий госпрограммы в соответствие с Законом Кабардино-Балкарской Республики
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий год и на плановый период двух последующих годов;
с необходимостью включения в подпрограмму «Дорожное хозяйство» перечня мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей
и решения задач региональных проектов «Дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика)» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Кабардино-Балкарская Республика)» по реализации федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
с выделением межбюджетных трансфертов республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на финансовое обеспечение дорожной деятельности (целевые индикаторы, показатели и объемы финансирования мероприятий государственной программы приведены в соответствие);
с необходимостью актуализации перечня индикаторов государственной программы и их значения в соответствии с параметрами национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
с переименованием и реорганизацией некоторых исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
с внесением изменения в методику оценки реализации государственной программы в части закрепления критериев, в соответствии с которыми государственная программа может считаться реализованной.
Целями госпрограммы являются:
создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функционирующей транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов;
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;
повышение качества жизни населения и переход Кабардино-Балкарской Республики на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы республики.
Государственная программа состоит из 9 подпрограмм:
«Развитие транспортной системы»;
«Дорожное хозяйство»;
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная республика»;
«Надзор в сфере транспорта»;
«Повышение безопасности дорожного движения»;
«Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте» (введена постановлением Правительства КБР от 16.09.2014 № 212-ПП);
«Перевод автомобильного транспорта на использование газомоторного топлива» (введена постановлением Правительства КБР от 15.06.2015 № 120-ПП);
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» (введена постановлением Правительства КБР от 23.06.2017
№ 124-ПП) ;
«Железнодорожный транспорт» (введена постановлением Правительства КБР от 12.03.2019 № 34-ПП).
Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»
Основной целью мероприятий подпрограммы является создание
в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функционирующей транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования
в республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества
и хозяйствующих субъектов.
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики проводится постоянная работа по совершенствованию отношений
с перевозчиками, которые базируются на договорной основе, совершенствованию нормативной правовой базы, оптимизации маршрутной сети, повышению качества предоставляемых услуг.
Минтранс КБР оказывает государственную услугу «Выдача, переоформление и отзыв разрешений на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кабардино-Балкарской Республики».
За 2020 год выдано 52 разрешения на осуществление данного вида деятельности. По состоянию на 1 января 2021 года в реестре выданных разрешений числятся 714 действующих.
С целью повышения безопасности на пассажирских перевозках Минтрансом КБР с руководителями автотранспортных предприятий заключены соглашения по поэтапному обновлению подвижного состава
на маршрутной сети, согласно которым до 2024 года планируется обновить порядка 600 ед. транспорта, занятого на межмуниципальных маршрутах.
Минтрансом КБР определен состав межмуниципальных маршрутов, подлежащих переводу на автовокзалы: 40 единиц – на автовокзал «Северный»
и 26 единиц – на автовокзал «Южный».
Минтрансом КБР совместно с местной администрацией г.о. Нальчик проработан механизм организации на автовокзалах мест посадки и высадки пассажиров городского транспорта, в том числе и троллейбусного маршрута «Нальчик-Шалушка», мест отстоя и посадки транспортных средств межмуниципальных маршрутов.
На сегодняшний день по автовокзалам «Северный» и «Южный» подписаны акты о завершении строительства и ввода в эксплуатацию объектов.
По автовокзалу «Северный»: объект введен в эксплуатацию, инвестором определяются механизмы организации технологического процесса автовокзала. В частности, инвестор не готов организовать работу пассажирского транспорта на объекте в соответствии с нормами действующего законодательства, ссылаясь на неподъемные и неокупаемые затраты, в том числе на содержание обеспечивающего процесс многочисленного персонала.
По автовокзалу «Южный»: для обеспечения въезда и выезда транспортных средств на объекте имеется лишь единственный доступ - через близлежащее примыкание рынка «Дубки», что повлияет, прежде всего, на безопасность перевозок, а также на качество предоставления услуг. Данный вариант неприемлем, так как суммарное количество транспорта, маневрирующего на узком участке дороги в течение дня, составит более 18 тысяч автомобилей (около 20 единиц транспорта в минуту без учета возможного увеличения в часы пик), что может вызвать значительные заторы и трудности в обеспечении безопасности движения.
В свою очередь, Минтрансом КБР предоставлена руководству автовокзалов необходимая информация по рекомендуемой стоимости обслуживания перевозчиков, составу межмуниципальных маршрутов, подлежащих переводу
на новые автовокзалы и количеству транспорта на них.
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
Основной задачей подпрограммы является обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Кабардино-Балкарской Республики;
повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети Кабардино-Балкарской Республики за счет проведения комплекса работ
по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
обеспечение функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Кабардино-Балкарской Республики и искусственных сооружений на них.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство»
на 2020 год предусмотрено средств на общую сумму 3 523,387 млн рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 913,000 млн рублей;
республиканского бюджета КБР – 2 610,387 млн рублей.
Финансирование составило 3 490,074 млн рублей, в том числе:
за счет ФБ – 913,000 млн рублей; 
за счет РБ – 2 577,074 млн рублей. 
За 2020 год на объектах строительства и реконструкции выполнено
и профинансировано работ на общую сумму 237,503 млн рублей, введено
в эксплуатацию 11,868 км автомобильных дорог. 
Завершены работы на объектах капитального ремонта и ремонта. Выполнение за 2020 год составило 938,772 млн рублей, финансирование –
1 129,067 млн рублей. За отчетный период введено в эксплуатацию 89,406 км автодорог, восстановлены три моста через р. Баксан общей протяженностью 80,36 п.м. На четырех объектах, переходящих на 2021 год, работы продолжаются, авансовые платежи составили 190,295 млн рублей
Выполнены и профинансированы работы на принципах контрактов жизненного цикла на сумму 30,410 млн рублей, введен один объект ремонта протяженностью 1,892 км. Установлено около 4 км барьерного ограждения и 22 км наружного освещения, обустроено по новым национальным стандартам 50 пешеходных переходов. 
На региональной сети автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики в рамках нормативного содержания выполнены
и профинансированы работы на общую сумму 348,462 млн рублей. Выполнялись регламентные работы для обеспечения безопасности дорожного движения.
Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования выполнены и профинансированы на сумму 48,303 млн рублей.
На паспортизацию, кадастровый учет, диагностику, проведение экспертизы
и оказание услуг по оценке стоимости дорог общего пользования регионального значения направлены средства в размере 11,827 млн рублей. Мероприятия
по повышению безопасности дорожного движения профинансированы в размере 128,894 млн рублей. 
Также из дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики направлены средства на следующие мероприятия:
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
в размере 1 274,163 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета -763,000 млн рублей, за счет республиканского бюджета КБР –
511,163 млн рублей;
оплата налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения в размере
154,971 млн рублей;
погашение кредиторской задолженности по государственным контрактам
за 2019 г. в размере 5,530 млн рублей;
содержание аппарата ГКУ КБР «Управление дорожного хозяйства»
в размере 27,607 млн рублей;
оплата штрафов на сумму 1,674 млн рублей;
на другие цели в области дорожного хозяйства (разработаны документы транспортного планирования Кабардино-Балкарской Республики) –
25,000 млн рублей;
установка недостающих и восстановление существующих систем видеонаблюдения, систем видеофиксации нарушений правил ПДД, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на них, обслуживание систем видеонаблюдения, систем видеофиксации, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на сумму 66,665 млн рублей.
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная республика»
Основной целью подпрограммы являются:
повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики;
ускорение реагирования и обеспечение тесного взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах населения.
В целях установки недостающих и восстановления существующих систем видеонаблюдения, систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на них, обслуживание систем видеонаблюдения, систем фото-видеофиксации, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности» предусмотрено финансирование в размере 480,8 млн руб., в том числе из средств территориального дорожного фонда – 155,8 млн руб., из них на пересылку почтовых отправлений – 87,5 млн руб., освоено 472,6 млн рублей.
По состоянию на 01.01.2021 года на автомобильных дорогах республики установлено 136 комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД, в том числе в 2020 году установлено 10 стационарных комплексов
фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения взамен устаревшим по периметру г. Нальчик, а также 4 единицы универсальных комплексов фото-видеофиксации (в стационарном исполнении). 
В 2020 году десять существующих комплексов перенесены на новые места концентраций дорожно-транспортных происшествий. 
За 2020 год комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировали 566 541 нарушений на сумму 273 656,6 тыс. руб., сумма оплаченных штрафов составила 332 742 тыс. рублей.
В целях повышения безопасности на территории Кабардино-Балкарской Республики, в 2020 году приобретены 363 камеры видеонаблюдения,
27 комплектов автономных солнечных электростанций для установки в местах отсутствия возможностей по технологическому присоединению
к электрическим сетям комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД, что позволит более оперативно реагировать на образование новых мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории Кабардино-Балкарской Республики.
В рамках Регламента межведомственного взаимодействия, согласованного со всеми заинтересованными ведомствами, по обращениям правоохранительных органов (МВД по КБР, УФСБ по КБР и СУ СК РФ по КБР) ГКУ «Безопасная республика» за 2019 г. обработано 727 запросов по которым выявлено
и раскрыто 25 преступлений, в 2020 г. обработано 762 запросов, по которым выявлено и раскрыто 40 преступлений, что на 60% больше предыдущего периода.
С целью обеспечения принципа неотвратимости за совершенные административные нарушения проводятся совместные рейдовые мероприятия ГИБДД МВД по КБР и УФССП РФ по КБР по взысканию административных штрафов за нарушения ПДД на базе подготовленных информационно-расчетных центров, расположенных на въездах в г. Нальчик со стороны с. Шалушка
и с. Урвань.
В рамках подпрограммы профинансированы следующие мероприятия:
81,723 млн рублей – почтовые расходы на рассылку постановлений
по делам о нарушениях правил дорожного движения;
324,241 млн рублей – оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание;
34,791 млн рублей – расходы на содержание аппарата ГКУ КБР «Безопасная республика».
В рамках реализации подпрограммы достигнуты ожидаемые результаты:
повышение уровня безопасности населения и объектов республики;
ускорение реагирования и обеспечение тесного взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах населения;
организация удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна».
Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта»
Задачами подпрограммы являются совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития общественного транспорта; совершенствование контрольно-надзорных функций; обеспечение безопасности дорожного движения.
По данным УГИБДД МВД по КБР, в 2020 году зарегистрировано:
9825 случаев нарушения правил дорожного движения общественным транспортом, что на 4650 меньше, чем количество зарегистрированных
в 2019 году (14475 ед.);
34 дорожно-транспортных происшествия с участием общественного транспорта (31 – в 2019 году); 
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 9 ед.;
Достигнутые значения показателей способствуют конечному результату подпрограммы, что состоит в повышении эффективности управления общественным транспортом, повышении безопасности дорожного движения
и на транспорте совершенствование контрольно-надзорной деятельности
в курируемых сферах деятельности.
По данной подпрограмме финансирование в 2020 году не предусмотрено.
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения». Целью подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году по сравнению с 2012 годом.
По данным УГИБДД МВД по КБР, в 2020 году количество погибших
на транспорте – 148 чел., что составляет 69,8% по сравнению с 2012 годом
(212 чел.). Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) в 2020 г. составил 17,04 чел.
(для сравнения: в 2012 г. – 24,7 чел.); транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)
в 2020 г.  – 4,7 чел. (в 2012 г. – 9,6).
В 2019 году в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» между Министерством внутренних дел РФ и Министерством строительства
и дорожного хозяйства КБР заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2019 г. № 188-2019-R30063-1.
Паспорт указанного регионального проекта согласован
с заинтересованными сторонами на региональном уровне, представлен
в проектный офис КБР и утвержден решением президиума Совета при Главе КБР по стратегическому развитию и национальным проектам от 31.05.2019 № 5.
Региональный проект направлен на достижение к 2024 году целевого показателя «Снижение смертности в результате ДТП» в 3,5 раза по сравнению
с 2017 годом до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения к 2024 году, а именно, до 4,57 человек на 100 тысяч населения к концу 2024 года.
По данной подпрограмме финансирование в 2020 году не предусмотрено.

Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте»

Основными целями подпрограммы являются повышение безопасности жизнедеятельности на территории республики, развитие транспортного комплекса за счет спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и акционерным обществом «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» было заключено Соглашение от 15.02.2016 № 23-1/С «О сотрудничестве в области использования результатов космической деятельности, целью которого в том числе является организация эффективного использования результатов космической деятельности в интересах ускорения социально-экономического и инновационного развития, повышения конкурентоспособности республиканской продукции и обеспечения безопасной жизнедеятельности населения Кабардино-Балкарской Республики».
Постановлением Правительства КБР от 15.06.2017 № 114-ПП «О создании региональной навигационно-информационной системы Кабардино-Балкарской Республики на базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» было принято решение о создании региональной навигационно-информационной системы Кабардино-Балкарской Республики (РНИС ГЛОНАСС КБР).
В дальнейшем система введена в промышленную эксплуатацию
в соответствии с постановлением Правительства КБР от 16.10.2017 № 187-ПП «О вводе в действие региональной навигационно-информационной системы Кабардино-Балкарской Республики на базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS». 
Целью создания РНИС ГЛОНАСС КБР является создание единого навигационно-информационного пространства Кабардино-Балкарской Республики.
РНИС ГЛОНАСС КБР включает в себя следующие подсистемы: 
мониторинг и управление пассажирскими перевозками;
мониторинг и управление школьными автобусами;
навигационно-информационная система обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS транспортными средствами Кабардино-Балкарского центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи;
мониторинг перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом;
мониторинг и контроль автомобильных транспортных средств организаций жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
мониторинг по основным направлениям жизнедеятельности Кабардино-Балкарской Республики.
Основными задачами подсистем являются повышение:
уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов, тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
экономической эффективности эксплуатации транспорта различного назначения за счет автоматизации процессов планирования, мониторинга, диспетчеризации и управления транспортом различного функционального назначения;
уровня информированности пассажиров о работе пассажирского транспорта.
В 2017 году в структуре ГКУ КБР «Безопасная республика» было организовано структурное подразделение РНИЦ ГЛОНАСС КБР, осуществляющее функции оператора РНИС и ее технической поддержки. 
С 2018 года заключаются договоры по предоставлению доступа
к мониторинговой информации о передвижении транспортных средств Абонента в соответствии с абонентской платой утвержденной приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.
[bookmark: _Hlk29981374][bookmark: _Hlk29981294]За время функционирования РНИС ГЛОНАСС КБР доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров на территории Кабардино-Балкарской Республики, оснащенных навигационно-связным оборудованием достигла 100%.
Подпрограмма «Перевод автомобильного транспорта на использование газомоторного топлива» 
Целью подпрограммы является переход Кабардино-Балкарской Республики на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в дорожном хозяйстве и сфере транспорта.
Энергозатратность в значительной степени определяется возросшей долей устаревшего и изношенного оборудования, более 70 процентов которого требует замены. Одной из основных проблем транспортной сферы республики является и остается на сегодняшний день высокий износ транспортных средств. Более половины общественного транспорта требует обновления.
Основным ожидаемым результатом реализации мероприятий подпрограммы является внедрение энергосберегающих технологий
и энергетически эффективного оборудования на транспорте, в том числе путем перевода общественного транспорта на газомоторное топливо.
Результаты характеризуются достижением следующих основных показателей (индикаторов) подпрограммы:
количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива
(в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации;
количество приобретенной техники, работающей на газомоторном топливе и обновление парка троллейбусов, в том числе за счет предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки.
В соответствии с постановлением Правительства КБР от 19.09.2016
№ 173-ПП по всем муниципальным маршрутам предусмотрен нерегулируемый тариф.
Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, в 2016-2017 гг. были профинансированы на общую сумму 218750,0 тыс. рублей, в том числе за счет:
федерального бюджета – 193900,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета КБР – 20350,0 тыс. рублей;
местного бюджета – 4500,0 тыс. рублей.
За счет указанных средств было приобретено 67 единиц техники, работающей на газомоторном топливе, с использованием субсидий
из бюджетной системы Российской Федерации.
По данной подпрограмме финансирование в 2018-2020 гг.
не предусмотрено; транспортные средства, работающие на газомоторном топливе, с использованием субсидий из бюджетной системы Российской Федерации не закуплены.
Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации
на 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»
Целью подпрограммы является повышение безопасности населения Кабардино-Балкарской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения
по единому номеру «112».
Мероприятия подпрограммы в 2020 году профинансированы на 8,72 млн рублей.
Статистика вызовов через систему-112:
	№
п/п
	Наименование служб
	Количество вызовов
в 2020 г., ед.

	1. 
	Служба «ЕДДС/ЖКХ»
	1 321

	2. 
	Служба «01»
	923

	3. 
	Служба «02»
	5 395

	4. 
	Служба «03»
	24 898

	5. 
	Служба «04»
	806

	6. 
	Служба «Антитеррор»
	1

	7. 
	Консультативные (справочные) вызовы
	14 442

	8. 
	Всего по экстренным обращениям граждан:
	33 343

	9. 
	Итого с учетом ложных вызовов:
	298 487


В рамках создания и развития Системы-112 на территории
Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году проведены следующие мероприятия:
реализована интеграция универсального специального программного обеспечения (УСПО) Системы-112 с ведомственными информационными системами ГУ МЧС России по КБР, МВД по КБР, Минздрав КБР;
проведены автономные испытания информационного взаимодействия Системы-112 с Государственной автоматизированной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС»;
приобретены неисключительные права на лицензии программного обеспечения информационной безопасности;
приобретены комплектующие запчасти для автоматизированных рабочих мест и серверов Системы-112, в том числе батареи источников бесперебойного питания и бессрочных серверных лицензий;
обучено 225 операторов и диспетчеров центра обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб ведомств по направлению деятельности Системы-112. 
Для завершения создания Системы-112 на территории Кабардино-Балкарской Республики основными мероприятиями остаются:
создание сегментов резервного центра обработки вызовов (РЦОВ) Системы-112;
создание автоматизированных рабочих мест в дежурно-диспетчерских службах АО «Газпром газораспределение Нальчик» (служба «04») функционирования в Системе-112 КБР;
муниципальным образованиям привести штатную численность ЕДДС
в соответствие с требованиями ГОСТов.
В 2021 году основной из целевых задач является осуществление мероприятий по вводу Системы-112 в постоянную (промышленную) эксплуатацию на территории Кабардино-Балкарской Республики.
Реализованы основные задачи подпрограммы:
создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112;
создание системы обучения персонала системы-112 и организация информирования населения;
направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования.
По данной подпрограмме финансирование в 2020 году не предусмотрено.
Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»
Задачами подпрограммы являются:
обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах;
повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики в части пригородных перевозок.
Основными мероприятиями подпрограммы являются ежегодное заключение договоров на организацию пригородных железнодорожных перевозок населения по территории Кабардино-Балкарской Республики
и компенсация перевозчику потерь в доходах.
Во исполнение распоряжения Правительства КБР от 3 февраля
2020 г. № 44-рп между Правительством КБР и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» подписан Договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики
на 2020 год (далее – договор).
Заключены договоры между Минтрансом КБР и АО «СКППК»:
о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году;
о предоставлении субсидии за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций в 2020 году.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и низким пассажиропотоком с 4 апреля 2020 года было приостановлено движение в пригородном сообщении железнодорожным транспортом
по территории Кабардино-Балкарской Республики до конца года.
В связи с этим было подписано Соглашение между Правительством КБР
и АО «СКППК» о расторжении договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год.
Также были расторгнуты договоры на предоставление субсидий
на возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь
в доходах, возникающих в результате осуществления государственного регулирования тарифов и установления льготы обучающимся.
[bookmark: _Hlk29981457]В рамках данной подпрограммы основное мероприятие «Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов» из предусмотренных
в республиканском бюджете КБР средств профинансировано:
на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
по территории КБР – 3345,7 тыс. рублей за услуги, оказанные перевозчиком
в 1 квартале 2020 года, и 4 178,6 тыс. рублей – за 4 квартал 2019 года; 
на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций – 387,3 тыс. рублей за услуги, оказанные перевозчиком в 1 квартале 2020 года, и 265,2 тыс. рублей – за ноябрь-декабрь 2019 года.
Таким образом, перевозчику компенсированы его убытки в полном объеме. Договор считается расторгнутым без взаимных претензий сторон с 31 августа 2020 года.
В целях обеспечения потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах в пригородном сообщении между Правительством КБР
и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» подписан Договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год.

Оценка эффективности государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена на основе оценки достижения показателей эффективности реализации государственной программы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию государственной программы.
1. Оценка достижения показателей эффективности реализации государственной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации государственной программы за отчетный период и рассчитана по формуле:

n
SUM Пi
 i=1
Пэф = ----------, где:
n

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации государственной программы (в долях единицы);
Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации государственной программы (в долях единицы);
n – количество показателей эффективности реализации государственной программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации государственной программы рассчитывается по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Пi = Пфi / Пплi ;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi , где:

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации государственной программы (в долях единицы);
Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации государственной программы (в соответствующих единицах измерения);
Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации государственной программы (в соответствующих единицах измерения).
2. Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию государственной программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования государственной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Фкоэф = Фф / Фпл , где:

Фкоэф – оценка объема ресурсов, направленных на реализацию государственной программы в целом (в долях единицы);
Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий государственной программы (средства республиканского бюджета – в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);
Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий государственной программы на соответствующий отчетный период, установленный государственной программой (тыс. рублей).
3. Оценка эффективности реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

Эпр = Пэф / Фкоэф , где:

Эпр – оценка эффективности реализации государственной программы (в долях единицы);
Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации государственной программы (в долях единицы);
Фкоэф – уровень финансирования государственной программы 
в целом (в долях единицы).
Количество показателей эффективности реализации государственной программы, имеющих плановые и фактические значения, – 30, степень достижения показателей эффективности реализации государственной программы составляет 30,8. Степень достижения показателей эффективности реализации государственной программы составляет:
Пф = 30,8/30 = 1,0.

Плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий государственной программы на отчетную дату составляет 3999720,7 тыс. рублей, а фактический –3948122,0 тыс. рублей.
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию государственной программы составляет:
Фкоэф = 3948122,0 / 3999720,7 = 0,99

Оценка эффективности реализации государственной программы составляет:
Эпр = 1,0 / 0,99 = 1,0.

Таким образом, в соответствии с методикой расчета оценки эффективности реализации государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.11.2013 № 296-ПП «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике», эффективность составляет 1,0 и оценивается как высокая (значение показателя от 0,8 до 1,0 и выше).
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